|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informationstechnische Projekte**  Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | | **Team** | |
| Nr | 21/22-3A-200 |  | PLs der 3AHIT  *Gerald Brandstetter*  *Alfred Kubička*  *Stephan Wieninger* |
| Name | Abschlussprojekt 3A |
| **Dokument** | |
| Nr | B0101 |
| Name | JourFixe |

**Versionsgeschichte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Autor/in | Änderungen |
| 1.0 | 15.05.2022 | Stephan Wieninger | Erstellung Agenda |
| 2.0 | 16.05.2022 | Stephan Wieninger | Erstellung Protokoll |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thema | Jour Fixe | | | | |
| Ziel | Organisatorische Informationen | | | | |
| Datum | 16.05.2022 | Zeit, Dauer | 1515-1530 | Ort | 3AHIT |

***Teilnehmer/innen***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name[[1]](#footnote-2) | Funktion/Position | Aufgabenbereich |
| Sebastian Ettenauer (Valentin) | PL Team 211 |  |
| Aylin Schlager (Laura) | PL Team 212 |  |
| Vanessa Kausl | PL Team 213 |  |
| Yanik Latzka | PL Team 214 | abwesend |
| Felix Schneider | PL Team 221 |  |
| Lea Treml (Jan) | PL Team 222 |  |
| Florian Daschütz | PL Team 223 |  |
| Felix Gotthart | PL Team 224 |  |
| Stephan Wieninger | Betreuer |  |

Verteiler (zusätzlich zu Teilnehmer/innen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name1 | Funktion/Position | Aufgabenbereich |
| Gerald Brandstetter | Betreuer |  |
| Alfred Kubička | Betreuer |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Zeit | Dauer | Tagesordnungspunkt | Vorb.[[2]](#footnote-3) | Erg.[[3]](#footnote-4) | Ver-antw. | Deadline |
| 01 | 1515 | 0002 | Begrüßung, Aufnahme weiterer Tagesordnungspunkte |  |  | WIEN |  |
| 02 | 1517 | 0010 | Berichte aus den Teams (Status)  Projektplanung wird bei allen Teams heute noch abgeschlossen sein | B | I | PLs |  |
| 03 | 1527 | 0002 | Berichte d. Betreuer  # Meilenstein „Projekt abgenommen“ und „Präsentation durchgeführt“ (AT oder EN) am 15.06.2022  # bitte MS Teams befüllen – Abgabe-Ordner? # Gilt auch für Status Reports # Soll/Ist-Vergleiche/Tagebücher führen! # AP-Beschreibung: max |Team| | B | I | WIEN | 15.06.22 |
| 04 | 1529 | 0001 | Bestimmung nächste Moderation/Protokoll, Abschluss nächste Leitung: Felix Schneider  nächstes Protokoll: Felix Gotthart |  | B | WIEN |  |

Das Protokoll gilt automatisch als abgenommen, wenn nicht innerhalb von 48 Stunden ab Zustellung ein Einspruch erfolgt.

1. ohne Titel; [↑](#footnote-ref-2)
2. Vorbereitung: B-Bericht (mündl.); H-Handout; P-Präsentation; D-Dokument (digital); M-Mulitmedia [↑](#footnote-ref-3)
3. Ergebnis: A-Aktion; B-Beschluss; E-Empfehlung; I-Information; O-Offener Punkt; R-Erledigt [↑](#footnote-ref-4)