|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informationstechnische Projekte**  Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | | **Team** | |
| Nr | 22/23-4AHIT |  | ***Schneider Felix***  Yanik Latzka |
| Name | TrainIT |
| **Dokument** | |
| Nr | F\_02 |
| Name | Arbeitspaketbeschreibung |

**Versionsgeschichte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Autor/in | Änderungen |
| 1.1 | 22.09.2022 | Yanik Latzka | Erweitern, Datums anpassen |
| 1.2 | 13.10.2022 | Felix Schneider | Anpassung der Arbeitspakete (Daten) |
| 1.3 | 20.10.2022 | Felix Schneider | Anpassung mithilfe Gantt Diagramm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 20.10.2022 | 200min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| Datenbank modellieren | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| Arbeitspaketbeschreibung | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Datenbank Modellierung | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 03.11.2022 | 100min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| Blazor Projekt erstellen und Ordnerstruktur erstellen | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| Datenbank modelliert | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Blazor erlernen und die Grundlagen meistern (passiert auch im Laufe des Projekts) | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 10.11.2022 | 100min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| App Struktur aufbauen | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| Blazor Projekt | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Vorläufige Seiten in Rider erstellen | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 17.11.2022 | 100min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| Main Page erstellen | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| App Struktur aufbauen | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Main Page optisch und teils logisch abschließen | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 1.12.2022 | 200min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| Login Page erstellen | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| Main Page erstellen | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Page für Login und SignUp erstellen | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 15.12.2022 | 50min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| Entry Page erstellen | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| Login Page erstellen | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Page erstellen auf der Gewichte etc. eingetragen werden können | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 22.12.2022 | 50min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| Exercice Page erstellen | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| Entry Page erstellen | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Page erstellen auf der die Übungen ausgewählt werden können | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitspaketbeschreibung | | |
| Geplanter Starttermin | Geplante Dauer (in Minuten) | Planung |
| 12.01.2023 | 100min |
| Ziele, Ergebnisse | |
| Überprüfen und Fehler beheben + Restliches | |
| Voraussetzungen für den Start des Arbeitspaketes | |
| Exercice Page erstellen | |
| Tätigkeitsbeschreibung | |
| Projekt überarbeiten und Fehler beheben | |
| Tatsächlicher Starttermin | Tatsächliche Dauer (in Minuten) | Abnahme |
|  |  |
| Abgabe durch (Unterschrift) | Abnahme durch (Unterschrift) |
|  |  |